# TERMO ADITIVO DE VALORES

# AO CONTRATO N. 066/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede Administrativa na Av. Professor Zeferino, 991, inscrita no CNPJ sob o nº 90.483.082/0001-65, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor Ederildo Paparico Bacchi, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº 587.287.400-68, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADO(A): LIOMAR GUBERT & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.203;068/0001-30, com sede na Rua Antonio Cadore, n. 565, sala 01, Bairro Centro, Município de São João da Urtiga - RS, representado neste ato por sócio-administrador Liomar Gubert, brasleiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São João da Urtiga, RS.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado o presente termo aditivo de valores ao contrato n. 066/2014, celebrado em 14 de abril de 2014, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA ADIÇÃO

1.	O presente termo aditivo tem como objeto a ADIÇÃO de R$ 27.877,73 (vinte sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) ao valor do contrato n. 066/2014, firmado entre as partes em 
14 de abril de 2014, tendo em vista que foram apuradas diferenças entre a planilha orçamentária elaborada pelo Município e os serviços efetivamente executados pela empresa contratada.

2.	Os valores ora aditados estão relacionados no cronograma abaixo destacada:

- 2,16m³ - Vigas intermediárias , concreto armado – valor Planilha orçamentária – R$ 935,00x 2,16 = 
R$   2.019,60

- 4,78m³ - Colunas Laterais, concreto armado – valor Planilha orçamentária – R$ 926,00x 4,78 = 
R$   4.426,28

- 165m² - Alvenaria de tijolos maciços parede de 20cm - valor planilha do Sinapi mês de março de 2014, código 6519 – R$ 96,80 x (BDI 25%) x 165 = R$   19.965,00

- 76,20m² - Forma plana, chapa compensada - valor Planilha orçamentária – R$ 19,25x 76,20 = 
R$   1.466,85

# CLÁUSULA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

1.	Todos os serviços adicionais que por ventura tenham sido executados pela contratada até o presente momento e que não fazem parte da planilha orçamentária ficam automaticamente absorvidos pelos valores adicionados no presente Termo Aditivo, declarando, expressamente, a parte contratada, que com o recebimento do montante aditado e contido na cláusula anterior, RENUNCIA, até o presente momento da obra, todo e qualquer Direito a revisão contratual, seja de medições de serviços adicionais, seja de medições de serviços não previstos orçamentariamente na planilha, seja de materiais de quaisquer natureza, seja de revisões monetárias de valores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

1.	Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no Contrato Administrativo 018/2011.

## CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.	O presente termo aditivo encontra amparo legal  no artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo de adição em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE  e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

São João da Urtiga, RS, 20 de janeiro de 2015.

EDERILDO PAPARICO BACCHI,

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA,

CONTRATANTE.

LIOMAR GUBERT & CIA LTDA,

CONTRATADA.

Testemunhas:

__________________________________	__________________________________